PLANO DE SPRINTS - 8 SEMANAS

Projeto Extensionista - Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Sistema Web de Gerenciamento de Fichas de Acolhidos

Data de Início: 24/02/2026

## 📋 Informações do Projeto

Instituição: Associação Beneficente Renascer em Cristo

Duração Total: 8 semanas

Frequência de Entrega: Semanal no dia de aula

Total de Sprints: 8 sprints de 1 semana cada

# SPRINT 1 - SEMANA 1

📄 Análise, Requisitos e Prototipagem

Objetivo: Definir escopo completo, coletar requisitos e criar protótipos

### Atividades (a fazer ESTA SEMANA):

- Reunião com instituição para coleta de informações

- Análise da ficha atual em papel

- Criação de wireframes e protótipos

- Diagrama de banco de dados (ER)

- Documentação de requisitos funciais e não-funcionais

Entrega: Documento de Requisitos + Protótipos navegáveis + Diagrama ER

Critério de Aceitação: Protótipos de todas as telas, diagrama completo, requisitos validados

# SPRINT 2 - SEMANA 2 (03/03/26)

🔐 Setup da Infraestrutura + Autenticação

Objetivo: Configurar ambiente de desenvolvimento e sistema de autenticação

### Atividades:

- Setup do Node.js + Express + PostgreSQL/MySQL

- Hospedagem em servidor cloud gratuito

- Sistema de autenticação completo (login/logout)

- Controle de acesso por perfil (admin, profissional, visualizador)

- Testes básicos de segurança

Entrega: Sistema de autenticação funcional + ambiente deployado

Critério de Aceitação: Login funcionando, múltiplos perfis, sistema seguro

# SPRINT 3 - SEMANA 3 (10/03/26)

👤 Cadastro de Acolhido

Objetivo: Implementar funcionalidade completa de cadastro

### Atividades:

- Formulário de dados pessoais (completo)

- Validações (CPF, RG, email, datas)

- Upload de foto

- Busca básica por nome/CPF

- Testes unitários

Entrega: CRUD completo de cadastro funcionando

Critério de Aceitação: Todos os campos salvando, validações ok, busca funcionando

# SPRINT 4 - SEMANA 4 (17/03/26)

📋 Informações Complementares

Objetivo: Adicionar dados familiares, saúde e histórico de uso

### Atividades:

- Informações familiares (pais, irmãos, filhos, etc.)

- Histórico de uso de substâncias

- Saúde e medicamentos

- Histórico profissional

- Avaliação multiprofissional básica

Entrega: Seções complementares funcionando + integradas ao cadastro

Critério de Aceitação: Todos os dados salvando, relacionamentos ok, validações ok

# SPRINT 5 - SEMANA 5 (24/03/26)

📈 Acompanhamento + Busca/Relatórios

Objetivo: Módulo de evolução, busca avançada e relatórios

### Atividades:

- Sistema de registro de evolução (timeline)

- Busca avançada (nome, CPF, data, status)

- Geração de relatório individual em PDF

- Relatórios consolidados (estatísticas)

- Filtros e paginação

Entrega: Sistema de acompanhamento + busca e relatórios funcionando

Critério de Aceitação: Timeline exibindo, busca retornando resultados, PDF ok, estatísticas corretas

# SPRINT 6 - SEMANA 6 (31/03/26)

✅ Testes, Otimizações e Segurança

Objetivo: Testar sistema completo, otimizar e implementar segurança

### Atividades:

- Testes unitários e de integração

- Testes com instituição

- Otimização de performance (queries, caching)

- Encriptação de dados sensíveis

- Backup automatizado

- Correção de bugs

Entrega: Relatório de testes + sistema otimizado e seguro

Critério de Aceitação: Testes com cobertura >85%, bugs críticos corrigidos, performance ok

# SPRINT 7 - SEMANA 7 (07/04/26)

🚀 Deploy em Produção + Treinamento

Objetivo: Deploy final e treinamento da equipe

### Atividades:

- Deploy final em produção

- Configuração de domínio + SSL

- Treinamento com equipe (4-6 horas)

- Manual do usuário em PDF

- Suporte inicial aos primeiros usuários

Entrega: Sistema em produção + manual de uso + feedback do treinamento

Critério de Aceitação: Sistema acessível via URL, HTTPS ok, equipe treinada, primeiros usuários usando

# SPRINT 8 - SEMANA 8 - FINAL (14/04/26)

🎓 Apresentação Final + Suporte

Objetivo: Finalização e apresentação para banca examinadora

### Atividades:

- Monitoramento do sistema em produção

- Ajustes conforme feedback da instituição

- Preparação da apresentação final

- Documentação completa de lições aprendidas

- Apresentação na faculdade

Entrega: Apresentação final + documentação completa + sistema 100% funcional

Critério de Aceitação: Projeto pronto, apresentação clara, documentação completa, feedback positivo da instituição e banca

# CRONOGRAMA DE ENTREGAS

| Sprint | Semana | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Semana 1⭐ | 📄 Requisitos + 🎨 Protótipos + 📊 Diagrama ER |
| 2 | Semana 2 | 🔐 Setup + Autenticação |
| 3 | Semana 3 | 👤 Cadastro de acolhido |
| 4 | Semana 4 | 📋 Informações complementares |
| 5 | Semana 5 | 📈 Acompanhamento + 🔍 Busca/Relatórios |
| 6 | Semana 6 | ✅ Testes + Otimizações + Segurança |
| 7 | Semana 7 | 🚀 Deploy + Treinamento |
| 8 | Semana 8 🎓 | 🎓 Apresentação Final + Suporte |