PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB

Gerenciamento de Fichas de Acolhidos

Data: 23/02/2026

# 1. APRESENTAÇÃO

Esta proposta apresenta um projeto de desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento digital de fichas de acolhidos da Associação Beneficente Renascer em Cristo. O sistema será desenvolvido como projeto extensionista acadêmico, de caráter obrigatório no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, oferecido gratuitamente à instituição.

O projeto visa modernizar e centralizar o processo de cadastro e acompanhamento de beneficiários, transformando procedimentos atualmente realizados em papel em um sistema digital acessível, seguro e de fácil utilização.

# 2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Instituição: Associação Beneficente Renascer em Cristo

Objetivo Institucional: Acolhimento e assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade social e dependência química, oferecendo tratamento, acompanhamento multiprofissional e reinserção social.

Escopo de Atendimento: A instituição atua como centro de acolhimento residencial, realizando avaliações, tratamentos e encaminhamentos para serviços especializados de saúde mental e física.

# 3. PROBLEMA IDENTIFICADO

## 3.1 Situação Atual

- Fichas de acolhido são preenchidas manualmente em papel, gerando documentos extensos e complexos

- Dificuldade em localizar informações históricas de forma rápida e eficiente

- Risco de perda de documentação importante e informações inconsistentes

- Impossibilidade de acessar dados de múltiplos locais ou por múltiplos profissionais simultaneamente

- Ineficiência no processo de geração de relatórios e análises de dados

- Falta de histórico organizado de evolução do acolhido ao longo do tempo

## 3.2 Impacto

A falta de um sistema informatizado compromete a qualidade do acompanhamento dos acolhidos, a eficiência operacional da equipe multiprofissional e a capacidade de gerar dados consolidados para avaliação institucional e planejamento estratégico.

# 4. SOLUÇÃO PROPOSTA

Desenvolver um sistema web responsivo e intuitivo que digitalize completamente o processo de gerenciamento de fichas de acolhidos, permitindo cadastro, edição, visualização e organização centralizadas de todas as informações necessárias para o atendimento multiprofissional.

## 4.1 Benefícios Esperados

- Digitalização completa: Eliminação do uso de papel para fichas de acolhido

- Acesso rápido à informação: Busca e localização instantânea de dados e históricos

- Segurança de dados: Proteção centralizada de informações sensíveis com controle de acesso

- Colaboração multiprofissional: Acesso simultâneo e organizado de diferentes profissionais

- Histórico organizado: Rastreamento completo de evolução, encaminhamentos e intervenções

- Eficiência operacional: Redução de tempo em tarefas administrativas

- Análise de dados: Geração facilitada de relatórios e indicadores institucionais

# 5. FUNCIONALIDADES PRINCIPAIS

## 5.1 Cadastro de Acolhido

- Dados pessoais completos: Nome, CPF, RG, data de nascimento, sexo, estado civil, endereço, telefones de contato

- Informações familiares: Dados de pais, irmãos, cônjuge, filhos e responsáveis

- Datas importantes: Admissão, reinserção, alta terapêutica e outras marcos do acolhimento

- Documentos: Registro de posse ou falta de documentação

- Foto de perfil: Upload de imagem para identificação visual

## 5.2 Histórico de Uso de Substâncias

- Registro detalhado de consumo: Álcool, maconha, cocaína, crack e outras drogas, com indicação de início de uso e padrão

- Motivação para tratamento: Registro dos fatores motivacionais que levaram ao acolhimento

- Histórico de acolhimentos anteriores: Registro de internações ou tratamentos prévios em outras instituições

## 5.3 Informações de Saúde

- Condições de saúde preexistentes: Hipertensão, diabetes, doenças crônicas e outras comorbidades

- Medicamentos em uso: Registro de medicações contínuas e dose

- Histórico profissional: Registro de experiência de trabalho anterior

## 5.4 Avaliação Multiprofissional

- Fatores de risco: Identificação de vulnerabilidades e comportamentos de risco

- Fatores de proteção: Identificação de forças, habilidades e redes de suporte

- Notas multiprofissionais: Espaço para registros de diferentes profissionais (psicólogo, assistente social, enfermeiro, etc.)

- Diagnósticos e impressões clínicas: Registro de avaliações e impressões diagnósticas

## 5.5 Acompanhamento e Evolução

- Registro de evolução: Sistema de relatório contínuo com data, hora e descrição de progresso ou situações importantes

- Plano terapêutico: Definição e acompanhamento de objetivos terapêuticos

- Encaminhamentos e demandas: Registro de encaminhamentos para CAPS, UBS, perícia médica, judiciário e outras instituições

## 5.6 Controle de Atividades e Saídas

- Registro de atividades: Participação em atividades terapêuticas, ocupacionais e de lazer

- Controle de saídas: Registro de autorizações e retornos de saídas da instituição

## 5.7 Declarações e Documentação

- Declaração de entrada: Documento de admissão com termos e condições

- Declaração de desligamento: Documento de saída com motivo e recomendações

## 5.8 Busca e Filtros

- Busca avançada: Localização de acolhidos por nome, CPF, data de admissão ou status

- Listagem organizada: Visualização de acolhidos ativos, inativos, com alta ou reinseridos

## 5.9 Relatórios

- Relatório individual: Ficha completa formatada para impressão ou exportação

- Relatórios consolidados: Dados estatísticos e análises de população atendida

## 5.10 Gestão de Usuários

- Controle de acesso: Perfis de usuários com diferentes níveis de permissão (administrador, profissional, visualizador)

- Auditoria: Registro de alterações e quem realizou cada ação no sistema

# 6. ESCOPO DO PROJETO

## 6.1 Incluso

- Desenvolvimento completo do sistema web com interface responsiva

- Banco de dados para armazenamento seguro de informações

- Implementação de todas as funcionalidades descritas na seção 5

- Controle de acesso e autenticação de usuários

- Documentação técnica do sistema

- Treinamento básico com usuários da instituição

- Suporte técnico durante 1 mês após implantação

- Hospedagem e infraestrutura: Responsabilidade do desenvolvedor em providenciar hospedagem segura com meios gratuitos e confiáveis (servidores cloud gratuitos, domínios, certificados SSL)

## 6.2 Não Incluso

- Custos adicionais: Qualquer despesa além da hospedagem gratuita providenciada (como upgrades de servidores, domínios premium, etc.)

- Migração de dados históricos do sistema antigo (papel)

- Manutenção permanente após o período de 1 mês de suporte

- Desenvolvimento de novas funcionalidades além do escopo previsto

# 7. LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES

- Infraestrutura: A instituição é responsável por providenciar ambiente seguro de hospedagem (servidor, domínio, backup)

- Capacitação: Recomenda-se designar um responsável técnico na instituição para gerenciar o sistema

- Conformidade e Segurança de Dados: O desenvolvedor é responsável por implementar medidas de segurança robustas no sistema para garantir a conformidade com leis de proteção de dados e privacidade (LGPD). Assume-se total responsabilidade técnica para evitar vazamento ou perda de dados por falhas de segurança do sistema, incluindo encriptação, controle de acesso, backup automatizado e auditoria de acessos. A instituição, por sua parte, é responsável pelo cumprimento das políticas de privacidade e pelo uso adequado do sistema.

- Cronograma: Sujeito a ajustes conforme necessidades identificadas durante desenvolvimento

# 8. CRONOGRAMA ESTIMADO

O projeto está previsto para desenvolver-se em 5 fases principais, com duração aproximada de 2 a 3 meses:

| Fase | Atividades | Duração |
| --- | --- | --- |
| Análise e Planejamento | Levantamento de requisitos, reuniões com instituição, prototipagem | 1-2 semanas |
| Desenvolvimento | Implementação do banco de dados, backend, frontend e integração | 4-5 semanas |
| Testes | Testes unitários, integração, usabilidade e correções | 1-2 semanas |
| Implantação | Deploy, treinamento de usuários e suporte inicial | 1-2 semanas |

Nota: Este cronograma é uma estimativa e pode ser ajustado conforme necessidades identificadas durante o desenvolvimento.

# 9. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Backend: Node.js com Express ou similar

Frontend: React, Vue ou Angular com responsividade para móveis e desktops

Banco de dados: PostgreSQL ou MySQL com arquitetura segura

Autenticação: Sistema de login com JWT ou sessões seguras

Segurança: Encriptação de dados, HTTPS, controle de acesso e auditoria de ações

# 10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este projeto representa uma oportunidade significativa de modernização e melhoria operacional para a Associação Beneficente Renascer em Cristo. O desenvolvimento de um sistema web robusto e user-friendly para gerenciamento de fichas de acolhidos demonstrará o compromisso da instituição com a excelência no atendimento e a utilização de tecnologia para aprimorar os serviços prestados.

A implementação será realizada com rigor técnico, seguindo as melhores práticas de desenvolvimento de software, garantindo segurança, confiabilidade e usabilidade. A colaboração entre a equipe de desenvolvimento e os profissionais da instituição será essencial para o sucesso do projeto.

Após a implantação, o sistema fornecerá uma base sólida para futuras melhorias e expansões, podendo ser integrado com outros sistemas de saúde e assistência social.

Estamos comprometidos em entregar uma solução que atenda às necessidades da instituição e contribua significativamente para a qualidade do cuidado oferecido aos acolhidos.

| Desenvolvedor(a) | Representante da Instituição |
| --- | --- |